已知问题和整改要求

主要问题：项目无法在另一台虚拟机上正确运行

- 请参考我提供的代码库md文档示例，重新组织现有的代码库文档

  - 备注：出于简便考虑，我的代码库文档没有使用conda

    - 你可以改成仅使用pip和venv配置环境的流程

    - 或者，提供安装conda的文档链接，以及conda指令的调用说明

- 完成全部整改后按如下流程进行自查。所有流程通过后再进行汇报

  - 请记住：用户很少会阅读代码，也很少会主动注意文档中没有提及的文件。请确保md文档包含了以下操作所需要的指令和信息。

  - 确保代码库中不包含任何可能泄露作者身份的信息（例如：绝对路径）

  - 建立一台使用指定操作系统的虚拟机

  - 可用性自检

    - 按照代码库首页的安装文档要求克隆代码库

    - 按照安装文档要求下载所需的数据文件

    - 按照安装文档要求配置开发环境，配置飞控，并正确修改运行代码所需的配置（如飞控路径、数据文件路径等）

    - 按照文档要求，使用提供的数据文件运行绘图脚本，生成论文插图

    - 检查生成的论文插图是否和预期一致

  - 可复现性自检

    - 从项目目录下临时移走和训练无关的数据和模型文件

    - 按照文档要求运行训练脚本，生成新的模型

    - 使用训练得到的模型执行评估流程，确认评估脚本能正常运行，并生成新的可用实验数据

    - 使用新获取的模型，以及评估得到的数据，重新运行绘图脚本

    - 检查生成的论文插图是否和原始图表一致；二者不应有显著差异

部分实验流程不符合要求

- K_i扫描没有使用仿真环境评估飞行性能，和实验要求不一致

  - 应当替换成使用该参数设置在仿真环境中进行飞行的结果——换句话说，要有对应的飞行日志记录，并基于此飞行日志的结果进行绘图

  - 绘图除了趋势线，还应当标注数据点，让读者能看到测试了哪几个参数值

安装流程不完整且有兼容性问题

- 没有在文档中给出环境安装流程以及需要预先安装的关键工具（特别是git LFS）

  - 需要指出项目要用到的系统环境、Python版本、飞控版本，以及一切没有包含在environment.yml里的工具（包括git LFS）

  - 提醒用户要安装git LFS并给出使用说明

    - 补充：不是所有的数据都需要放到LFS里。一些绘图的关键中间数据可以直接传到github上，并让用户通过git clone直接下载

- 没有在文档中给出配置飞控的流程

  - 参考我提供的WARA-PX4 Installation Guide.md

  - 要提供单独的、一键安装飞控的脚本文件，方便用户单独调用

  - 作为备份，还要提供手动执行指令的说明文档并附上飞控安装文档链接

- environment.yml包含了限定硬件环境的pytorch和cuda组件，存在用户硬件不兼容、致使代码无法运行的风险

  - 需要移除和上述组件有关的依赖。附件包含修改好的environment.yml文件，你仅需整合进代码库

  - 在说明中建议用户手动安装pytorch，至少给出CPU版本的安装方式，并提供根据机器硬件选配GPU版本的文档链接；然后给出说明，告知用户如何调用pip指令安装对应版本的pytorch-lightning和tensorboard依赖库

- 要给出预计的安装空间（依赖库大概7.7 GB，现有库包含数据集需要2.9 GB）

原始数据

- 未包含数据提取的说明文档

  - 应当告知从原始日志提取数据的工具并在文档中提供示例说明

- 数据集包含冗余，需减小数据集体积（处理后数据是原日志2倍）

  - 要么保留原始日志和代码需要的关键数据csv文件

  - 要么去除csv，并提供数据提取脚本/指令让用户从原始日志自助提取

实验结果数据

- 方案命名不规范，容易引起混淆

  - 名字叫Neural-Fly的看起来是我们的方案；名字加上DAIML的反而是原始的Neural-Fly。现在的命名容易让人误以为使用DAIML的是修改后的Neural-Fly，而非其原始版本

  - 需要统一命名

    - 我们的方案代号暂定为FCML，所有方案变体（包括不使用三元组损失的版本）基于此进行命名

    - Neural-Fly指（也仅用来指代）原始论文中那个采用DAIML的方案；所有方案变体也都基于此进行命名

实验代码

- 代码注释和实际代码功能不一致（有待逐行排查）

- 将代码内的中文替换成英文，并去除错误的和不重要的代码注释

- 缺少统一设置入口，需要访问多个脚本来安排设置

  - 例如：需要手动到脚本内逐个指定飞控程序目录路径

  - 把重复设置提取成配置文件，放在项目根目录下，方便用户一键修改

  - 提供基于项目根目录的默认配置；让用户可跟随文档默认安装流程完成实验，并在必要时修改默认配置以使用用户自己的飞控目录

- 代码使用绝对路径，需要手动修改脚本；部分文件无法在代码库中找到相应文件，导致脚本无法运行（特别是调用脚本的脚本）

  - 全部更换为相对路径并逐个排查文件

  - 批处理脚本放在项目根目录以方便调用（批处理脚本就是调用多个脚本文件进行处理的脚本，最好都改成bash脚本运行）

  - plot_tsne_astar.py缺少Neural-Fly对应的模型，未能找到正确的模型文件；且如果找不到文件会静默跳过，并生成内容缺失的图表

  - visualize_feature_clusters.py无法确认正确的模型文件

- 部分脚本（如simulate_Ki_sweep.py）未分离绘图和实验代码

  - 脚本功能要集中，实验代码跑实验，绘图代码只绘图。

  - 如果把这两个放到一起，等于未告知用户就重新跑了实验。此时若审稿人发现生成图表和论文图表不一致，就会质疑代码库的可用性。

- plot_tsne_astart.py

  - 如果找不到文件会静默跳过，没有任何提示——应当有提示

  - 由于项目未包含完整模型文件，图表不完整